PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

FreteCheck

Plataforma de Certificação de Tempo de Espera

no Transporte de Cargas

Identificar o causador. Certificar a espera. Cobrar de quem deve.

Visão · Personas · User Stories · Requisitos · Métricas · Roadmap · Negócio

v1.0 — Março 2026

Marcos Rogério Scioli · OAB/SP 242.838 · ANATC

# Sumário

# 1. Visão Geral do Produto

Nome do Produto

FreteCheck — Plataforma de Certificação de Tempo de Espera no Transporte de Cargas

Slogan

Identificar o causador. Certificar a espera. Cobrar de quem deve.

Problema

No transporte rodoviário de cargas brasileiro, motoristas e transportadoras sofrem com tempos de espera excessivos em terminais, portos e armazéns. Não existe um registro técnico e imutável de quem causou o atraso. O resultado: cobranças indevidas em cadeia, aplicação incorreta de responsabilidade solidária pelo Judiciário (Art. 5-A §2 da Lei 11.442/2007), e uma “indústria de ações” que penaliza quem não causou o problema.

Evidência da Dor

| Métrica | Valor | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Déficit acumulado de UMA transportadora (2022–2025) | R$ 1,36M | Artigo Marcos Scioli, 2025 |
| Processos judiciais de estadia em UMA empresa (2013–2024) | 299 processos | Artigo Marcos Scioli, 2025 |
| Pagamentos judiciais indevidos por solidariedade incorreta | R$ 803K | Artigo Marcos Scioli, 2025 |
| Estimativa de perdas anuais do setor por estadias não cobradas | ~R$ 5 bilhões | Estimativa de mercado |
| Mercado de TRC no Brasil (faturamento anual) | R$ 450 bilhões | ANTT / CNT |

Solução

O FreteCheck resolve o problema em três frentes: (1) CERTIFICAR — registro imutável de chegada, saída e espera com timestamp, geolocalização e identificação do causador; (2) COBRAR — geração automática de título de cobrança contra o responsável real; (3) MAPEAR — dados agregados de eficiência logística com mapas de calor, score de terminais e alertas de overbooking.

Proposta de Valor Única

O FreteCheck é a única plataforma que combina prova técnica do causador da espera com geração automática de título de cobrança com nexo causal, usando WhatsApp como canal principal (zero instalação, 99% de adoção), e gerando um flywheel de dados que se valoriza com o uso.

# 2. Objetivos e Métricas de Sucesso

## 2.1 Objetivos Estratégicos

| Objetivo | Horizonte | Indicador |
| --- | --- | --- |
| Validar product-market fit com transportadoras reais | 0–6 meses | NPS > 40 no piloto ANATC |
| Eliminar a falta de prova do causador em estadias | 0–6 meses | 100% dos check-ins com causador identificado |
| Reduzir perdas financeiras de transportadoras | 6–12 meses | 30% de redução em cobranças indevidas nos clientes |
| Criar o maior banco de dados de eficiência de terminais do Brasil | 12–24 meses | 1.000+ terminais com score calculado |
| Atingir R$ 1M+ ARR | 12–24 meses | MRR > R$ 83K |

## 2.2 North Star Metric

Número de certificados de estadia emitidos por mês com causador identificado. Esta métrica captura adoção (motoristas usando), valor entregue (prova gerada) e potencial de monetização (títulos de cobrança derivados).

## 2.3 KPIs por Fase

| KPI | Fase 1 (6m) | Fase 2 (12m) | Fase 3 (24m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Motoristas ativos (MAU) | 500 | 5.000 | 25.000 |
| Check-ins/mês | 2.000 | 20.000 | 100.000 |
| Certificados emitidos/mês | 1.500 | 15.000 | 80.000 |
| Transportadoras pagantes (Pro) | 10 | 80 | 350 |
| Embarcadores pagantes (Business) | 0 | 15 | 80 |
| Contratos Enterprise | 0 | 0 | 5 |
| MRR | R$ 3K | R$ 30K | R$ 100K+ |
| NPS | > 40 | > 50 | > 60 |
| Churn mensal | < 8% | < 5% | < 3% |
| Tempo médio check-in (seg) | < 120 | < 90 | < 60 |

# 3. Personas

## 3.1 João — O Motorista Autônomo (TAC)

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Idade | 38 anos |
| Localização | Interior de SP, roda SP–PR–SC |
| Tecnologia | Smartphone Android básico, WhatsApp é o app principal |
| Renda | R$ 5–8K/mês (líquido) |
| Dor principal | Espera 8–12h em terminais sem receber nada. Perde diária e combustível. |
| Frustração | Não tem como provar quem causou o atraso. Sente-se impotente. |
| Comportamento | Usa WhatsApp o dia todo. Não baixa apps novos facilmente. |
| O que quer | Registrar a espera de forma fácil, ter um comprovante, e eventualmente ser pago. |
| Job to be Done | Eu quero registrar minha espera sem complicação para ter uma prova se precisar cobrar. |

## 3.2 Fernanda — A Gestora de Frota (Transportadora)

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Idade | 42 anos |
| Cargo | Gerente de Operações em transportadora de médio porte (80 veículos) |
| Tecnologia | Usa TMS (TOTVS/SAP), Excel, email. Confortável com dashboards web. |
| Dor principal | Perde R$ 15–40K/mês em estadias não cobradas. Não sabe quais terminais são problemáticos. |
| Frustração | Quando cobra, o Judiciário aplica solidariedade e ela paga em vez do causador real. |
| Comportamento | Precisa de relatórios para diretoria. Valoriza integração com TMS. |
| O que quer | Visão consolidada da frota, gerar cobranças automáticas contra o causador correto. |
| Job to be Done | Eu quero recuperar o dinheiro perdido em estadias identificando e cobrando o causador real. |

## 3.3 Ricardo — O Gerente de Logística (Embarcador/Destinatário)

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Idade | 45 anos |
| Cargo | Gerente de Logística em indústria / centro de distribuição |
| Tecnologia | Usa WMS, ERP, dashboards de BI. Tomador de decisão. |
| Dor principal | Recebe cobranças de estadia mas não tem visibilidade de que está causando atrasos. |
| Frustração | Não tem dados para otimizar recebimento. Imagem do terminal está ruim. |
| Comportamento | Orientado a dados. Quer benchmark e KPIs para apresentar à diretoria. |
| O que quer | Dashboard de eficiência, agendar recebimentos, melhorar score público. |
| Job to be Done | Eu quero entender e otimizar meu tempo de recebimento para evitar cobranças e melhorar meu score. |

## 3.4 Dr. Márcio — O Advogado de Transporte

| Atributo | Detalhe |
| --- | --- |
| Idade | 50 anos |
| Cargo | Advogado especialista em direito de transporte |
| Dor principal | Falta de prova técnica do causador leva a sentenças de solidariedade incorretas. |
| O que quer | Certificados com validade jurídica (ICP-Brasil) para usar como prova em processos. |
| Job to be Done | Eu quero provas técnicas imutáveis para ganhar ações de estadia para meus clientes. |

# 4. User Stories e Requisitos Funcionais

Todas as user stories seguem o formato: Como [persona], eu quero [ação] para [benefício]. Priorizadas por MoSCoW (Must / Should / Could / Won’t).

## 4.1 Epic 1: Registro de Estadia (Certificação)

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-001 | Como motorista, quero fazer check-in via WhatsApp enviando minha localização para registrar minha chegada no terminal. | 1. Timestamp imutável gravado2. Geolocalização com accuracy < 500m3. Confirmação enviada em < 5s4. Bot identifica terminal mais próximo | Must | 1 |
| US-002 | Como motorista, quero informar quem está causando minha espera para que fique registrado. | 1. Menu interativo com opções (destinatário, operador portuário, armazém, outro)2. Campo de nome/CNPJ3. Upload de foto opcional4. Confirmação do apontamento | Must | 1 |
| US-003 | Como motorista, quero fazer check-out via WhatsApp para encerrar meu tempo de espera. | 1. Timestamp de saída registrado2. Cálculo automático: total - 5h = excedente3. Valor calculado: excedente × peso × R$1,384. Resumo enviado via WhatsApp | Must | 1 |
| US-004 | Como motorista, quero receber um certificado PDF assinado digitalmente para usar como prova. | 1. PDF gerado em < 30s2. Contém: data, hora, local, carga, causador, valor3. Hash SHA-256 para integridade4. Assinatura ICP-Brasil válida5. Link enviado via WhatsApp | Must | 1 |
| US-005 | Como motorista, quero que meus dados de carga sejam preenchidos automaticamente pela placa do veículo. | 1. Consulta Brasil-ID/SEFAZ por placa2. Retorna CT-e ativo, peso, remetente3. Motorista confirma dados4. Fallback: preenchimento manual | Should | 1 |
| US-006 | Como motorista, quero consultar meu histórico de viagens e estadias. | 1. Lista cronológica2. Filtros: data, terminal, status3. Download de certificados anteriores4. Total acumulado de valores | Should | 1 |
| US-007 | Como motorista, quero fazer check-in/out pelo app mobile. | 1. Mesma funcionalidade do WhatsApp2. GPS nativo3. Push notifications4. Modo offline com sync | Must | 2 |

## 4.2 Epic 2: Cobrança e Títulos

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-010 | Como transportadora, quero gerar um título de cobrança contra o causador real da estadia. | 1. Selecionar uma ou mais estadias do mesmo causador2. Valor calculado automaticamente3. PDF do título gerado4. Vencimento configurável (default 30 dias) | Must | 1 |
| US-011 | Como transportadora, quero acompanhar o status dos meus títulos de cobrança. | 1. Status: emitido, pago, protestado, judicial, cancelado2. Filtros e busca3. Histórico de transições4. Exportar para CSV/PDF | Must | 1 |
| US-012 | Como embarcador, quero contestar um título de cobrança recebido. | 1. Formulário com motivo (enum)2. Upload de evidências3. Notificação à transportadora4. Prazo de resposta de 15 dias | Must | 2 |
| US-013 | Como transportadora, quero agrupar múltiplas estadias do mesmo causador em um único título. | 1. Seleção múltipla por causador CNPJ2. Soma dos valores3. Lista detalhada no PDF4. Máximo 50 estadias por título | Should | 1 |
| US-014 | Como advogado, quero usar o certificado como prova em processo judicial. | 1. Certificado com assinatura ICP-Brasil2. Selo de tempo (timestamp authority)3. QR Code de verificação4. Metadados de integridade no PDF | Must | 1 |

## 4.3 Epic 3: Dashboard e Relatórios

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-020 | Como transportadora, quero um dashboard com visão em tempo real da minha frota. | 1. Mapa com posição dos veículos2. Status: em rota, esperando, carregando3. Alertas de espera > 5h4. Atualização a cada 5min | Must | 1 |
| US-021 | Como transportadora, quero relatórios de estadias por rota, cliente e período. | 1. Filtros combinados2. Gráficos: barras, linha, pizza3. Comparação entre períodos4. Export PDF e CSV | Must | 1 |
| US-022 | Como embarcador, quero um dashboard de eficiência do meu terminal. | 1. Score atual + trend2. Tempo médio de espera3. Pico horário / sazonal4. Benchmark vs setor | Must | 2 |
| US-023 | Como embarcador, quero agendar janelas de recebimento para reduzir filas. | 1. Calendário de slots2. Limite de veículos por slot3. Notificação a transportadoras4. Detecção de conflitos | Could | 3 |
| US-024 | Como qualquer usuário, quero consultar o score público de terminais. | 1. Busca por nome / região2. Mapa com marcadores coloridos3. Ranking por eficiência4. Histórico de score | Should | 2 |

## 4.4 Epic 4: Dados e Inteligência

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-030 | Como analista B2B, quero acessar dados agregados via API para análises. | 1. API REST com API key2. Dados anonimizados3. Rate limiting4. Docs Swagger | Must | 3 |
| US-031 | Como gestor, quero um mapa de calor nacional de gargalos logísticos. | 1. GeoJSON FeatureCollection2. Filtros: região, tipo, período3. Métrica configurável4. Atualização diária | Should | 3 |
| US-032 | Como transportadora, quero alertas preditivos de overbooking em terminais. | 1. Modelo baseado em histórico2. Alerta 24h antes3. Push / WhatsApp / email4. Recomendação de horário alternativo | Could | 3 |
| US-033 | Como seguradora, quero relatórios de risco por rota e terminal. | 1. Score de risco por terminal2. Histórico de incidentes3. Volume de estadias4. Formato API ou relatório PDF | Could | 3 |

## 4.5 Epic 5: Onboarding e Billing

| ID | User Story | Critérios de Aceitação | Prioridade | Fase |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-040 | Como motorista, quero me cadastrar enviando uma mensagem no WhatsApp. | 1. Bot coleta: nome, CPF, placa2. Validação CPF mod 113. Conta criada em < 2min4. Mensagem de boas-vindas com instruções | Must | 1 |
| US-041 | Como transportadora, quero assinar o plano Pro via web com pagamento PIX. | 1. Checkout com QR Code dinâmico2. Confirmação instantânea via webhook3. Features liberadas em < 30s4. Email com nota fiscal | Must | 1 |
| US-042 | Como transportadora, quero fazer upgrade/downgrade do meu plano. | 1. Prorração automática2. Features ajustadas imediatamente3. Confirmação por email4. Sem perda de dados | Must | 1 |
| US-043 | Como admin, quero visualizar MRR, churn e métricas de assinatura. | 1. Dashboard financeiro2. Gráfico MRR/ARR3. Churn por plano4. LTV, CAC | Should | 1 |

# 5. Requisitos Não Funcionais

## 5.1 Performance

| Requisito | Métrica | Threshold |
| --- | --- | --- |
| Tempo de resposta de API (p95) | Latência | < 500ms |
| Tempo de resposta WhatsApp (check-in completo) | Latência end-to-end | < 5 segundos |
| Geração de certificado PDF | Processamento | < 30 segundos |
| Carga do dashboard | First Contentful Paint | < 2 segundos |
| Throughput da API | Requests/segundo | > 100 RPS (Fase 1), > 1000 RPS (Fase 3) |
| Disponibilidade | Uptime | 99.5% (Fase 1), 99.9% (Fase 3) |

## 5.2 Segurança

- Autenticação JWT com access token (15min) + refresh token (7 dias)

- RBAC (Role-Based Access Control) com guards por endpoint

- Criptografia at-rest AES-256 e in-transit TLS 1.3

- Row Level Security (RLS) no Supabase para isolamento multi-tenant

- Rate limiting: 100 req/min por usuário, 1000 req/min por IP

- Webhooks com assinatura HMAC-SHA256

- PCI-DSS compliance via gateway de pagamento (dados de cartão nunca tocam o servidor)

- 2FA opcional para contas admin

- Audit log de todas as ações

- Pen test semestral

## 5.3 Compliance e Legal

- LGPD compliant: consentimento explícito, portabilidade, direito ao esquecimento

- Dados de localização armazenados somente com consentimento do motorista

- Dados B2B sempre agregados e anonimizados

- Certificados com assinatura digital ICP-Brasil (MP 2.200-2/2001)

- Registros append-only (imutáveis) para validade probatória

- Retenção de dados: 5 anos (prazo prescricional de cobranças)

- Termos de uso e política de privacidade aprovados por advogado

## 5.4 Escalabilidade

- Arquitetura stateless para horizontal scaling

- Banco de dados PostgreSQL com read replicas a partir de 10K usuários

- Fila assíncrona (Redis + BullMQ) para processamento de PDFs e webhooks

- CDN para assets estáticos e certificados PDF

- Auto-scaling baseado em CPU/memória

- Alvo: suportar 100K check-ins/mês na Fase 3

## 5.5 Acessibilidade e Usabilidade

- WhatsApp como canal principal: zero instalação, interface familiar

- Web responsivo: funciona em mobile, tablet e desktop

- WCAG 2.1 nível AA para interfaces web

- Suporte a português brasileiro (idioma único no MVP)

- Fluxo de check-in completo em < 3 interações via WhatsApp

- Onboarding < 2 minutos para motorista

# 6. Jornadas do Usuário

## 6.1 Jornada do Motorista (Fluxo Principal)

- DESCOBERTA: Motorista ouve sobre FreteCheck na ANATC ou de outro motorista

- CADASTRO: Envia “OI” no WhatsApp do FreteCheck. Bot coleta nome, CPF, placa. Conta criada em 2min.

- PRIMEIRA VIAGEM: Chega no terminal. Envia “CHECKIN” + localização. Bot confirma chegada.

- APONTAMENTO: Bot pergunta quem causa a espera. Motorista seleciona “destinatário” e digita o nome.

- ESPERA: Motorista aguarda. Após 8h, bot envia lembrete de check-out.

- CHECK-OUT: Motorista envia “CHECKOUT”. Bot calcula: 10h15 total - 5h = 5h15 excedente. Valor: R$ 203,07.

- CERTIFICADO: Bot envia link do PDF assinado. Motorista encaminha para transportadora.

- RETENÇÃO: Motorista usa novamente na próxima viagem. Consulta histórico. Indica para colegas.

## 6.2 Jornada da Transportadora

- DESCOBERTA: Gestora conhece FreteCheck via ANATC ou recção de motorista.

- AVALIAÇÃO: Acessa site, vê planos, solicita demo. Cria conta Free.

- PILOTO: Pede para 5 motoristas usarem por 30 dias. Acompanha no dashboard básico.

- CONVERSÃO: Percebe valor nos certificados. Assina plano Pro (R$ 149/mês).

- USO DIÁRIO: Visualiza frota, estadias, gera relatórios. Identifica terminais problemáticos.

- COBRANÇA: Seleciona 5 estadias do mesmo causador. Gera título de R$ 4.200. Envia ao causador.

- RESULTADO: Causador paga para evitar protesto. Transportadora recupera R$ 4.200.

- EXPANSÃO: Cadastra toda a frota (80 veículos). Upgrade para Pro R$ 249/mês.

## 6.3 Jornada do Embarcador

- DESCOBERTA: Recebe título de cobrança do FreteCheck. Acessa plataforma para entender.

- DEFESA: Contesta título com evidências de que atraso foi por força maior (chuva, greve).

- PERCEPÇÃO: Percebe que o score do seu terminal está ruim e está sendo penalizado.

- CONVERSÃO: Assina plano Business (R$ 499/mês) para acessar dashboard de eficiência.

- OTIMIZAÇÃO: Implementa janelas de agendamento. Tempo médio cai de 10h para 6h.

- RESULTADO: Score sobe de 45 para 78. Menos cobranças recebidas. ROI positivo.

# 7. Escopo de Funcionalidades por Fase

## 7.1 Fase 1 — MVP (0–6 meses)

Must Have

- Check-in/out via WhatsApp Business API com timestamp + geolocalização

- Apontamento do causador da espera (menu interativo + foto)

- Cálculo automático de estadia (Lei 11.442, art. 11)

- Geração de certificado PDF com assinatura digital

- Cadastro de motorista via WhatsApp (zero fricção)

- Dashboard básico para transportadora (lista de estadias, download PDFs)

- Geração de título de cobrança contra causador

- Integração de pagamento (Asaas): plano Pro via PIX/boleto/cartão

- Auth JWT + RBAC (motorista, transportadora admin)

- Piloto com 2–3 associadas da ANATC

Should Have

- Consulta automática de CT-e via Brasil-ID/SEFAZ

- Histórico de viagens do motorista

- Relatórios por rota e cliente

- Lembrete de check-out pendente (após 8h)

- Landing page e página de preços

Could Have

- Exportação de dados para Excel/CSV

- Onboarding wizard para transportadoras

- Sub-roles (operacional, financeiro) na transportadora

## 7.2 Fase 2 — Produto e Escala (6–12 meses)

- App mobile nativo (React Native / Expo) para iOS e Android

- Integração automática CT-e/MDF-e via SEFAZ

- Título executivo digital com selo de tempo

- Score público de terminais com ranking e busca

- Dashboard embarcador/destinatário com contestação

- Webhooks outbound para TMS/ERP (configurar no painel)

- Painel embarcador com KPIs e benchmark setorial

- Alertas de overbooking baseados em dados históricos

- Integração TMS via API

## 7.3 Fase 3 — Dados e Expansão (12–24 meses)

- API de dados B2B para seguradoras, consultorias e fundos

- Agendamento neutro de recebimento (entidade independente)

- Mapa de calor nacional de gargalos logísticos

- Alerta preditivo de overbooking com modelo ML

- White label para grandes operadores

- Relatórios para seguradoras logísticas

- Alertas regulatórios ANTT

# 8. Modelo de Negócio

## 8.1 Planos e Preços

| Plano | Público-alvo | Preço | Funcionalidades-chave |
| --- | --- | --- | --- |
| Free | Motorista / TAC | R$ 0 | Check-in/out certificado, apontamento, PDF assinado, score público, histórico |
| Pro | Transportadora | R$ 49–249/mês | Painel frota, relatórios, geração de título, alertas, integração TMS |
| Business | Embarcador / Destinatário | R$ 299–1.999/mês | Dashboard eficiência, benchmark, agendamento, KPIs, melhoria score |
| Enterprise | Dados B2B | Contrato anual | API dados agregados, mapas de calor, white label, relatórios seguradoras |

## 8.2 Fontes de Receita

| Fonte | Modelo | Valor Unitário | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Assinatura Pro | SaaS recorrente mensal | R$ 49–249/mês | 1 |
| Assinatura Business | SaaS recorrente mensal | R$ 299–1.999/mês | 2 |
| Taxa por título | Transacional (por uso) | R$ 5–15/documento | 1 |
| API de dados B2B | Contrato anual | R$ 50–200K/ano | 3 |
| Revenue share seguradoras | Comissão sobre apólices | Negociável | 3 |

## 8.3 Unit Economics (Estimativa Fase 2)

| Métrica | Valor | Nota |
| --- | --- | --- |
| CAC (Custo de Aquisição) | R$ 150–300 | Distribuição via ANATC reduz CAC |
| LTV (Lifetime Value) — Pro | R$ 2.400–4.800 | ARPU R$149 × 16–32 meses de retenção |
| LTV (Lifetime Value) — Business | R$ 12.000–48.000 | ARPU R$999 × 12–48 meses |
| LTV/CAC Ratio | 8–16x | Acima de 3x = saudável |
| Payback Period | 1–2 meses | CAC recuperado rapidamente |
| Margem bruta | 75–85% | Infra cloud de baixo custo, sem COGS físico |
| Churn alvo (mensal) | < 5% | Retenção alta pelo lock-in de dados |

## 8.4 Projeção de Receita

| Mês | MRR | Transportadoras Pro | Embarcadores Business | ARR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mês 6 | R$ 3K | 10 | 0 | R$ 36K |
| Mês 12 | R$ 30K | 80 | 15 | R$ 360K |
| Mês 18 | R$ 60K | 180 | 40 | R$ 720K |
| Mês 24 | R$ 100K+ | 350 | 80 | R$ 1.2M+ |

# 9. Riscos e Mitigações

| Risco | Probabilidade | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Baixa adoção por motoristas | Média | Alto | Canal WhatsApp (zero fricção), incentivos no piloto ANATC, gamificação futura |
| Motorista faz apontamento falso/tendencioso | Alta | Alto | Geolocalização cruzada com terminal, foto obrigatória, contestação pelo embarcador, audit trail |
| Resistência de embarcadores | Alta | Médio | Score público cria pressão de mercado; plano Business oferece valor de otimização |
| Validade jurídica contestada | Média | Alto | Assinatura ICP-Brasil, parecer jurídico formal, fundamento na Lei 11.442, artigo acadêmico publicado |
| API SEFAZ indisponível | Média | Médio | Fallback para preenchimento manual; cache de CT-e consultados; retry com exponential backoff |
| Concorrência de incumbentes (TMS, Truckerpath) | Baixa | Médio | Foco específico em certificação + cobrança com nexo causal — nicho único; flywheel de dados |
| Escala do WhatsApp Cloud API | Baixa | Médio | Rate limits generosos (80 msg/s); app mobile como canal alternativo (Fase 2) |
| Custo de ICP-Brasil em escala | Média | Baixo | Negociação de volume com AC; avaliar certificado próprio (MP 2.200-2 art. 10 §2) |
| Churn elevado de transportadoras | Média | Alto | Demonstrar ROI claro (valor recuperado > custo assinatura); relatórios de resultado |
| Regulamentação desfavorável ANTT | Baixa | Alto | Acompanhamento regulatório ativo; plataforma se adapta a mudanças; boas relações com ANATC |

# 10. Análise Competitiva

| Critério | FreteCheck | TMS Genéricos | Truckerpath / Fretebras | Planilhas / Manual |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Foco em estadia + causador | ✅ Core do produto | ❌ Funcionalidade marginal | ❌ Não possui | ❌ Sem estrutura |
| Prova jurídica (ICP-Brasil) | ✅ Assinatura digital | ❌ Não possui | ❌ Não possui | ❌ Sem validade |
| Canal WhatsApp (zero app) | ✅ Canal principal | ❌ Exige instalação | ⚠️ App próprio | ❌ Manual |
| Geração de título contra causador | ✅ Automático com nexo causal | ❌ Não possui | ❌ Não possui | ❌ Manual sem nexo |
| Score público de terminais | ✅ Crowdsourced | ❌ Não possui | ⚠️ Avaliações genéricas | ❌ Não existe |
| Dados B2B agregados | ✅ API + mapas de calor | ⚠️ Dados internos apenas | ❌ Não possui | ❌ Não existe |
| Custo de entrada | R$ 0 (motorista) | R$ 500–5K/mês | R$ 0–200/mês | R$ 0 (tempo) |
| Adoção por motorista | Alta (WhatsApp) | Baixa (complexo) | Média | Alta (hábito) |

## 10.1 Vantagem Competitiva Sustentável

- Efeito de rede: mais motoristas = mais dados = mais valor para todos (flywheel)

- Lock-in de dados: histórico de estadias e scores não são portáveis

- Fundamento jurídico: expertise única em Lei 11.442 e nexo causal

- Canal de distribuição: ANATC como parceiro estratégico

- First-mover: não existe plataforma específica de certificação de estadia com identificação de causador

# 11. Estratégia Go-to-Market

## 11.1 Fase 1: Piloto Controlado (Mês 0–6)

Distribuição

- Parceria ANATC: seleção de 2–3 transportadoras associadas para piloto

- Onboarding presencial com gestores de frota

- Treinamento de 5–10 motoristas por transportadora

- Suporte direto via WhatsApp (founders fazendo suporte)

Métricas de Sucesso do Piloto

- 500 motoristas cadastrados

- 2.000 check-ins realizados

- NPS > 40

- 3+ transportadoras convertidas para plano Pro

- 1+ título de cobrança pago pelo causador

## 11.2 Fase 2: Escala Regional (Mês 6–12)

Canais

- ANATC e associações regionais: eventos, workshops, palestras

- Marketing de conteúdo: artigos jurídicos, cases de sucesso, vídeos tutoriais

- Vendas diretas B2B: outbound para transportadoras de médio porte

- Referência de motoristas: programa “indique e ganhe”

- SEO: conteúdo sobre estadia, Lei 11.442, direitos do motorista

- Parcerias com escritórios de advocacia de transporte

## 11.3 Fase 3: Expansão Nacional (Mês 12–24)

- Score público de terminais como growth loop (embarcadores se cadastram para melhorar score)

- API de dados atrai seguradoras e consultorias

- White label para grandes operadores logísticos

- Press e PR: artigos em Valor Econômico, Transporte Moderno, Tecnologistica

- Lobby regulatório: aproximação com ANTT para endosso

# 12. Cronograma de Alto Nível

| Marco | Data Alvo | Entrega | Dependências |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off | Abril 2026 | Equipe formada, infra configurada, spec v1 aprovada | Investimento inicial confirmado |
| MVP Alpha | Junho 2026 | Check-in/out via WhatsApp funcional, certificado PDF | WhatsApp Cloud API aprovada |
| MVP Beta | Agosto 2026 | Dashboard transportadora, geração de título, pagamento | Piloto ANATC iniciado |
| MVP Launch | Outubro 2026 | Produto completo Fase 1, 500 motoristas ativos | Piloto validado, NPS > 40 |
| Fase 2 Start | Novembro 2026 | App mobile, score de terminais, painel embarcador | 10+ transportadoras pagantes |
| Fase 2 Launch | Abril 2027 | 5.000 usuários, integração TMS, contestação | MRR > R$ 20K |
| Fase 3 Start | Maio 2027 | API B2B, mapa de calor, agendamento | Product-market fit confirmado |
| Fase 3 / R$ 1M ARR | Outubro 2027 | 25K usuários, Enterprise, white label | MRR > R$ 83K |

# 13. Equipe Necessária

## 13.1 Fase 1 (Time Mínimo)

| Role | Qtd | Responsabilidade | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / Founder | 1 | Visão, priorização, validação, relacionamento ANATC | Full-time |
| Desenvolvedor Full-Stack Sr | 1 | Backend (NestJS), Frontend (Next.js), APIs, WhatsApp | Full-time |
| Desenvolvedor Low-Code | 1 | N8n, automações, integrações WhatsApp/SEFAZ | Full-time ou PJ |
| Designer UI/UX | 1 | Wireframes, design system, telas web | PJ / Part-time |
| Advogado Consultor | 1 | Parecer jurídico, validade do título, compliance | Consultor |

## 13.2 Fase 2 (Crescimento)

| Role | Qtd | Responsabilidade |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvedor Mobile | 1 | React Native app iOS/Android |
| Desenvolvedor Backend | 1 | Escala, performance, integrações complexas |
| DevOps / SRE | 1 | Infra, CI/CD, monitoring, segurança |
| Customer Success | 1 | Onboarding, suporte, retenção de clientes |
| Comercial / Sales | 1 | Vendas B2B para transportadoras e embarcadores |

# 14. Investimento e Orçamento

## 14.1 Fase 1 — MVP (0–6 meses)

| Item | Custo | Tipo |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento inicial (setup, templates, fluxos, testes) | R$ 15.000–30.000 | Único |
| WhatsApp Business API (mensagens) | R$ 200–600/mês | Variável |
| N8n Cloud / Make (automação) | R$ 150–350/mês | Fixo |
| Supabase (banco de dados) | R$ 0–100/mês | Fixo |
| Integração SEFAZ/CT-e | R$ 200–500/mês | Fixo |
| Assinatura digital ICP-Brasil | R$ 100–300/mês | Fixo |
| Infra cloud (Vercel + Railway) | R$ 200–500/mês | Fixo |
| Designer UI/UX (PJ) | R$ 3.000–6.000 | Único |
| Parecer jurídico | R$ 3.000–5.000 | Único |

|  | Valor |
| --- | --- |
| Investimento inicial (único) | R$ 21.000 – 41.000 |
| Custo operacional mensal | R$ 850 – 2.350/mês |
| Custo total 6 meses | R$ 26.100 – 55.100 |

## 14.2 Break-even Estimado

Com 20 transportadoras no plano Pro (R$ 149/mês médio) + taxas por título, o MRR atinge ~R$ 3.500, cobrindo o custo operacional. Break-even operacional estimado no mês 5–6.

# 15. Definição de Pronto (Definition of Done)

Uma funcionalidade só é considerada “done” quando atender TODOS os critérios abaixo:

- Especificação OpenAPI / AsyncAPI atualizada e aprovada em PR

- Código implementado com cobertura de testes > 80%

- Testes de contrato (Dredd) passando contra a spec

- Code review aprovado por pelo menos 1 dev

- Testes de integração passando no CI

- Documentação Swagger/Redoc atualizada automaticamente

- Deploy em staging com smoke test manual

- Nenhum bug crítico ou blocker aberto

- Performance dentro dos thresholds definidos (seção 5.1)

- Acessibilidade validada (se web)

- Aprovado pelo PO em review

FreteCheck — Product Requirements Document v1.0

Identificar o causador. Certificar a espera. Cobrar de quem deve.